**ПРОЕКТ**



**АДМИНИСТРАЦИЯ АННИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

 п.г.т. Анна

О внесении изменений в постановление

администрации Аннинского городского поселения

Аннинского муниципального района Воронежской области

от 19.12.2017 г. № 507 «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской среды

на территории Аннинского городского поселения

Аннинского муниципального района

Воронежской области на 2018-2022 годы»

В соответствиис Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерствастроительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от18.03.2019 N 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций поподготовке государственных программ субъектов Российской Федерации имуниципальных программ формирования современной городской среды врамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,администрация Аннинского городского поселенияАннинского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской областиот 19.12.2017 г. № 507 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» на 2018 – 2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»изложить в следующей редакции:

**«5. Объем финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –58361,83154тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –50615,54442тыс. рублей;

- областной бюджет –1032,97029тыс. рублей;

- местный бюджет–6713,31683тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей,

Объем средств, направляемых на реализацию программы подлежит корректировке в процессе реализации исходя из возможностей федерального, областного бюджетов, местного бюджета, внебюджетных источников и фактических затрат.

Информация об объемах финансирования муниципальной программы по источникам и годам реализации представлена в приложении №2 к муниципальной программе.».

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Аннинского городского поселения www.anna-city.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Аннинского городского поселения А.В.Беляев

Приложение 1

к постановлению администрации Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области

 от №

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» на 2018 – 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области |
| Участники программы | Администрация Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, общественные организации, граждане |
| Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы | Основное мероприятие 1«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области»;Основное мероприятие 2«Благоустройство общественных территорий Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области». |
| Цели программы |  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Аннинского городского поселения с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Аннинского городского поселения с безусловным обеспечением удобств для посещения общественных пространств инвалидами и маломобильными группами населения и формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на общественных территориях. |
| Задачи программы | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорийв соответствиис нормативными требованиями.Повышение комфортности проживания с учетом обеспечения доступности жилья для инвалидов и маломобильных групп населения.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальнойпрограммы | - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, %.- доля благоустроенных общественных территорий Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от общего количества общественных территорий Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, %, |
| Сроки реализации программы | 2018-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (в действующих ценах каждого года реализации программы) | Всего по программе –58361,83154тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет –50615,54442тыс. рублей;- областной бюджет –1032,97029тыс. рублей;-местный бюджет –6713,31683тыс. рублей;- внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей,в том числе по годам реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего(тыс.руб) | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 5821, 79082 | 0,05822 | 116, 43465 | 5 705, 29795 | 0 |
| 2021 | 5861,44072 | 0,05861 | 117,22764 | 5744,15447 | 0 |
| 2022 | 7178,6 | 1713,2 | 109,308 | 5356,092 | 0 |
| 2023 | 16000 | 4000 | 240 | 11760 | 0 |
| 2024 | 23500 | 1000 | 450 | 22050 | 0 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, к концу реализации муниципальной программы составит 100 %,- доля благоустроенных общественных территорий городского поселения Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, к общему количеству общественных территорий Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, к концу реализации муниципальной программы составит 100 % |

Приложение 2

к постановлению администрации Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области

 от №

Приложение №2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Аннинского городского поселения

Аннинского муниципального района

Воронежской области на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района

Воронежской области на 2018-2024 годы» (тыс.руб) (прогноз)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | 2018-2024 год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской средына территории Аннинского городского поселения Аннинского муниципального районаВоронежской области на 2018-2024 годы» | Администрация Аннинского городского поселения | Всего | 58361,83154 |
| Средства бюджета Аннинского городского поселения | 6713,31683 |
| Средства, поступающие из федерального бюджета | 50615,54442 |
| Средства, поступающие из бюджета Воронежской области | 1032,97029 |
| Средства внебюджетных источников\* | - |
|  | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Администрация Аннинского городского поселения | Всего | 29321,79082 |
| Средства бюджета Аннинского городского поселения | 1000,05822 |
| Средства, поступающие из федерального бюджета | 27755,29795 |
| Средства, поступающие из бюджета Воронежской области | 566,43465 |
| Средства внебюджетных источников\* | - |
|  | «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Аннинского городского поселения | Всего | 29040,04072 |
| Средства бюджета Аннинского городского поселения | 5 713,25861 |
| Средства, поступающие из федерального бюджета | 22 860,24647 |
| Средства, поступающие из бюджета Воронежской области | 466,53564 |
| Средства внебюджетных источников\* | - |

\*Информация будет уточнена после определения доли финансового участия заинтересованных лиц.