АДМИНИСТРАЦИЯ

АННИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06 » мая 2024 г. № 151

п.г.т. Анна

О внесении изменений в постановление

администрации Аннинского городского поселения

от 28.09. 2020 г. № 276 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2021-2025 гг."

В связи с необходимостью приведения муниципальной программы Аннинского городского «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Аннинском городском поселении Аннинского муниципального района Воронежской на 2021-2025 гг" в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на финансирование программных мероприятий в 2024-2025гг., уточнения параметров реализации Программы администрация Аннинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Аннинского городского поселения от 28.09.2020г. № 276 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Аннинском городском поселении Аннинского муниципального района Воронежской на 2021-2025 гг" следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Аннинского городского поселения |  | А.В. Беляев |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Постановлению № 151 от 06.05.2024года

Приложение №1 к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АННИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 126,2 | 117,6 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | неприменимо | неприменимо |
| 3 | Удельный расход холодной вводы (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел | 79,6 | 71,2 |

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МКУ АННИНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 17,36 | 17,36 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | неприменимо | неприменимо |
| 3 | Удельный расход холодной вводы (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел | 9,41 | 8,88 |

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МКУ АННИНСКАЯ ЦЕНТРАЛТЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Е.П.РОСТОПЧИНОЙ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 14,41 | 14,41 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | неприменимо | неприменимо |
| 3 | Удельный расход холодной вводы (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел | 6,75 | 6,66 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Постановлению №151 от 06.05.2024 года

Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Аннинского городского поселения на 2021 - 2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | Организационные мероприятия: разработка памяток, табличек и стендов, проведение собраний и т.д. |  |  |  |  |  |  |  | Не требует затрат |  |  | На постоянной основе | Администрация Аннинского городского поселения |
| 2 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР |  |  |  |  |  |  | Не требует затрат |  |  |  | ежеквартально | Администрация Аннинского городского поселения |
| 3 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  | Не требует затрат |  |  | На постоянной основе | Администрация Аннинского городского поселения |
| 4 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта для снижения потерь тепловой энергии в зимний период |  |  |  |  |  |  |  | Не требует затрат |  |  | ежегодно | Администрация Аннинского городского поселения |